ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Угличского муниципального района

«Организация регулярных перевозок на внутримуниципальных маршрутах пригородного сообщения на территории Угличского муниципального района на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель программы Управление экономики и прогнозирования Администрации Угличского муниципального района) за 2019 года

- Информация о финансировании муниципальной программы

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/)

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ * | ОС * | ФС * | ГП * | БП за рамками решения о бюджете* | ВИ за рамками решения о бюджете * | Всего | Всего |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Обеспечение гарантированности и доступности услуг пассажирского транспорта для населения Угличского муниципального района | 10758, 00 | 10427, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238, 49 | 1565, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996, 49 | 11992,98 |  |
| 11.1 | Предоставление субсидий организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков (части затрат, непокрытых доходами) от выполнения пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуни-ципальных маршрутах пригородного сообщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | Предоставление субсидий организациям и(или) индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков (части затрат, непокрытых доходами) от выполнения пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуни-ципальных маршрутах пригородного сообщения (в т.ч. кредиторская задолженность) | 2000 | 2000 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2000 | 2000 |  |
| 1.3 | Организация пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуни-ципальных городских маршрутах | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 2238, 49 | 1565,00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 2238, 49 | 1565,00 |  |
| 11.4 | Организация пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуни-ципальных пригородных маршрутах | 8758, 00 | 8427, 98 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 8758, 00 | 8427,98 |  |
| 2 | Развитие инфраструктуры сферы пассажирских перевозок на территории Угличского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Угличского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Организация информа-ционно-аналитического наблюдения за состоянием сферы осуществления регулярных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Размещение на остановочных пунктах информации о перевозчиках, расписания движения транспортных средств, контролирующих органов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Приобретение и своевременная выдача бланков карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения Угличского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Координация и осуществление контроля за соблюдением условий выполнения регулярных пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Обследование состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры, связанных с перевозкой пассажиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по МП | 10758, 00 | 10427, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238, 49 | 1565, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996, 49 | 11992,98 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение 2014 г. | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение потребности населения пассажирскими перевозками на внутримуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения на территории Угличского муниципального района |  |
| Сохранение количества внутримуниципальных пригородных маршрутов | единиц | 15 | 15 | 15 |  |
| Сохранение количества внутримуниципальных городских маршрутов | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| Количество сельских населенных пунктов, охваченных пригородными пассажирскими перевозками | единиц | 140 | 140 | 140 |  |
| Регулярность движения транспортных средств на каждом маршруте | % | 100 | 100 | 100 |  |

3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |
| Внесение изменения в приложение 1 к программе «Порядок предоставления субсидии хозяйствующим субъектам, (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием транспортных услуг» | Главными распорядителями бюджета Угличского муниципального района, предусмотренных на возмещение затрат (недополученных доходов) перевозчику(ам), являются Администрация Угличского муниципального района, Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР №136 от 08.02.2019 |
| Утверждение программы в новой редакции, изменение наименования программы, из названия программы исключены слова «пригородного сообщения», в программу добавились городские маршруты, внесены изменения в части финансирования программы | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 27.09.2018 №348 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопроса местного значения городского поселения Углич», в редакции от 28.03.2019 №466 На основании решения Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 №627 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | Постановление Администрации УМР №108 от 03.02.2020 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Результат достижения целевых показателей МП

| № п/п | Наименование задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение гарантированности и доступности услуг пассажирского транспорта для населения Угличского муниципального района | Количество сельских населенных пунктов, охваченных пригородными пассажирскими перевозками | единиц | 140 | 140 |  |
| 2. | Развитие инфраструктуры сферы пассажирских перевозок на территории Угличского муниципального района | Количество внутримуниципаль-ных маршрутов пригородного сообщения с предоставлением льгот | единиц | 15 | 15 |  |
|  |  | Количество внутримуниципаль-ных городских маршрутов с предоставлением льгот | единиц | 7 | 7 |  |
| 3. | Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения Угличского муниципального района | Количество проверок и обследований | единиц | 12 | 12 |  |

Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи / Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение гарантированности и доступности услуг пассажирского транспорта для населения Угличского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков (части затрат, непокрытых доходами) от выполнения пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуниципальных маршрутах пригородного сообщения | Количество организаций, получивших субсидию | единиц | 0 | 0 |  |
|  | Предоставление субсидий организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков (части затрат, непокрытых доходами) от выполнения пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуниципальных маршрутах пригородного сообщения (в т.ч. кредиторская задолженность) | Количество организаций, получивших субсидию | единиц | 2 | 2 |  |
|  | Организация пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуниципальных городских маршрутах | Количество организаций, осуществляющих пассажирские перевозки | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Организация пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуниципальных пригородных маршрутах | Количество организаций, осуществляющих пассажирские перевозки | единиц | 1 | 1 |  |
| 2. | Задача 2. Развитие инфраструктуры сферы пассажирских перевозок на территории Угличского муниципального района |  |  |  |  |
|  | 2.1 Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Угличского муниципального района | обновление реестра на web-сайте (www.uglich.ru) | единиц | 1 | 1 |  |
|  | 2.2. Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием сферы осуществления регулярных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении | Количество проверок | единиц | 10 | 10 |  |
|  | 2.3. Размещение на остановочных пунктах информации о перевозчиках, расписания движения транспортных средств, контролирующих органов | Корректировка информационного стенда | единиц | 29 | 29 |  |
|  | 2.4. Приобретение и своевременная выдача бланков карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок | Бланки | шт. | 0 | 0 |  |
| 3. | Задача 3. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения Угличского муниципального района |  |  |  |  |
|  | 3.1. Координация и осуществление контроля за соблюдением условий выполнения регулярных пассажирских перевозок автобусами на постоянных внутримуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения | Количество проверок | единиц | 6 | 6 |  |
|  | 3.2. Обследование состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры, связанных с перевозкой пассажиров | Составление актов обследования | единиц | 6 | 6 |  |

- Расчёт результативности и эффективности реализации МП

- Стратегическая результативность муниципальной программы

Индекс стратегической результативности целевого показателя 1 = (15/15)*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 2 = (7/7)*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 3 = (140/140)*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 4 = (100/100)*100% = 100 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности муниципальной программы = (100 + 100 + 100+100) / 4 = 100 %

ВЫВОД:  Стратегическая результативность муниципальной программы — высокая

5.2. Определение индекса результативности исполнения каждой задачи (Rз):

Задача 1.   Rз1= (140/140)/1*100%=100%

Задача 2.  Rз2 = (15/15+7/7)/2*100% =100%

Задача 3.  Rз3 = (12/12)/1*100% =100%

5.3. Определение индекса результативности исполнения задач по формуле:

Rз = (100%+100%+100%)/3=100%

5.4. Определение индекса результативности исполнения мероприятий (Rм):

Rм1= (0/0+2/2+1/1+1/1)/4*100%=75%

Rм2 = (1/1+10/10+29/29+0/0)/4*100% =75%

Rм3 = (6/6+6/6)/2*100% =100%

5.6 Определение индекса результативности исполнения мероприятий по формуле:

Rм= (75%+75%+100%)/3=83,33%

Значение индекса результативности исполнения мероприятий ниже 85% - вывод: результативность исполнения программы низкая.

5.6. Определение индекса эффективности исполнения

МП (Еисп) по формуле:=83,3%/(11992,98/12996,50)=90,3%

где

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Значение индекса эффективности исполнения МП равно 90,3% – вывод: эффективность исполнения программы средняя.

5.7. Эффективность МП - комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов МП с учетом произведенных затрат.

Индекс эффективности МП (Eгп) вычисляется как сумма интегральных оценок по критериям, приведенным в таблице:

РАСЧЕТ эффективности исполнения муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: - свыше 80% | 3 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - не привлечено (факт) | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1 | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
| 2 | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): - свыше 85% | 2 |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - от 65 до 85% | 1 |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |
|  | ИТОГ: Индекс эффективности МП |  | 11 |

ВЫВОД: Эффективность муниципальной программы - средняя

И.о. начальника управления экономики и прогнозирования                                                                                               О.В. Тищенко

Исполнитель: Хухарева Анна Николаевна, 5-18-17